## Slide 1
🛡
ISWZ3206 — Desarrollo de Software Seguro
Sprint Review 1
Arquitectura & Gestión de Riesgos
Integración Segura de Sistemas A y B
mediante IAM (Keycloak) y KMS
Sprint 1 · Semanas 1 – 2 · Duración: 60 minutos
Objetivo: Comunicar riesgos técnicos y arquitectónicos de forma estructurada

## Slide 2
AGENDA DE LA SESIÓN
Sprint Review 1 — Arquitectura y Riesgos
01
Objetivo del Proyecto
Alcance, sistemas involucrados y principios de seguridad
8 min
02
Arquitectura Propuesta
Diseño de infraestructura, Keycloak e integración KMS
15 min
03
Riesgos Técnicos Identificados
Análisis de amenazas y superficie de ataque
15 min
04
Plan de Mitigaciones
Controles de ciberseguridad y acciones preventivas
12 min
05
Roadmap del Proyecto
Sprints planificados e hitos clave
5 min
06
Q&A
Preguntas y discusión
5 min

## Slide 3
01 / OBJETIVO DEL PROYECTO
¿Qué vamos a construir?
Implementaremos una arquitectura de integración segura entre dos aplicaciones web independientes (Sistema A y Sistema B), centralizando la gestión de identidades con Keycloak y protegiendo la confidencialidad de la comunicación mediante un Key Management Service (KMS).
🔒
Confidencialidad
Datos cifrados en tránsito y en reposo con KMS
✅
Integridad
Tokens JWT firmados y validados por Keycloak
⚡
Disponibilidad
Arquitectura con HA y mecanismos de failover

## Slide 4
02 / ARQUITECTURA PROPUESTA
Diseño de Infraestructura
SISTEMA A
🖥
App Web
• Servidor propio
• Cliente Keycloak
• Genera ciphertext
• Consume API KMS
OIDC/JWT
KEYCLOAK
🔑
IAM · SSO · MFA
OIDC · RBAC · LDAP
AWS KMS
🗝
Cifrado · Descifrado
Gestión de Llaves
JWT Validation
SISTEMA B
🖥
App Web
• Servidor propio
• Cliente Keycloak
• Recibe ciphertext
• Descifra con KMS
⚡ Payload Cifrado (ciphertext)
Toda comunicación viajará sobre TLS + cifrado a nivel de aplicación (doble capa)

## Slide 5
02 / ARQUITECTURA — IAM
Keycloak: Gestión de Identidades y Accesos
🔓 Autenticación & Autorización
Flujo OpenID Connect (OIDC) como estándar
Keycloak actuará como Proveedor de Identidad (IdP)
Políticas RBAC para control de endpoints entre sistemas
🔄 Single Sign-On (SSO)
Ambos sistemas registrados como Clientes en el mismo Realm
Token JWT centralizado al iniciar sesión en Sistema A
Acceso a Sistema B sin re-ingresar credenciales
📱 MFA — Doble Factor
Política TOTP obligatoria (código OTP basado en tiempo)
Integración con Google Authenticator / Authy
Escaneo de QR en primer inicio de sesión
🗂 Federación de Usuarios
Conexión a LDAP / Active Directory corporativo
Inicio de sesión con credenciales existentes
Sin replicación de bases de datos de usuarios

## Slide 6
02 / ARQUITECTURA — KMS
Flujo Criptográfico con AWS KMS
1
🔐
Sistema A — Cifrado
Sistema A invoca la API del KMS enviando el payload (plaintext). El KMS devuelve el ciphertext firmado con la llave maestra.
▶
2
📡
En Tránsito — Doble Capa
El ciphertext viaja de Servidor A a Servidor B sobre TLS. Incluso si TLS fuera comprometido, el payload permanece cifrado.
▶
3
🔓
Sistema B — Descifrado
Sistema B presenta sus credenciales de rol al KMS. El KMS valida los permisos y retorna el plaintext para procesar.
⚠ Los desarrolladores NO gestionarán llaves directamente. Toda la criptografía será delegada al KMS especializado (principio de delegación responsable).

## Slide 7
03 / RIESGOS TÉCNICOS IDENTIFICADOS
Análisis de Amenazas y Superficie de Ataque
R1
ALTO
SPOF en KMS
Si el servicio KMS falla, el Sistema B no podrá descifrar ninguna petición del Sistema A, deteniendo toda operación transaccional.
R2
ALTO
Brecha en Keycloak
Una compromisión del servidor IAM podría exponer todas las identidades federadas (PII) y anular la capa de control de acceso.
R3
MEDIO
Latencia por Criptografía
Cada llamada al KMS agrega latencia de red. Se deberá medir el impacto en el tiempo de respuesta bajo carga concurrente.
R4
MEDIO
Interceptación de Token JWT
Un JWT robado sin expiración adecuada podría usarse para suplantación de identidad entre sistemas.
R5
BAJO
Configuración incorrecta RBAC
Una mala definición de roles en Keycloak podría otorgar acceso indebido a endpoints protegidos del Sistema B.
R6
BAJO
Sesgo Algorítmico en Detección
Heurísticas de inicio de sesión sospechoso podrían penalizar usuarios de zonas rurales o con baja conectividad.

## Slide 8
04 / PLAN DE MITIGACIONES
Controles de Ciberseguridad Planificados
🔁
R1 — SPOF KMS
Alta Disponibilidad
Configurar Multi-AZ en AWS KMS y mecanismo de circuit breaker. Plan de degradación elegante con cola de mensajes.
🛡
R2 — Brecha IAM
Hardening de Keycloak
Keycloak en red privada (sin exposición directa a internet). Auditoría de acceso, backups cifrados y parches automáticos.
⚡
R3 — Latencia
Caching de Llaves
Usar Data Keys de un solo uso con caché local. Medir baseline de latencia con pruebas de carga desde Sprint 1.
⏱
R4 — JWT Robado
Política de Tokens
Tiempo de expiración corto (15 min), refresh tokens rotativos y lista de revocación activa (blacklist) en Keycloak.
✅
R5 — RBAC Incorrecto
Revisión de Roles
Documentar matriz de accesos antes de implementar. Pruebas de penetración interna para validar los permisos definidos.
⚖
R6 — Sesgo
Fairness Audit
Revisar heurísticas de detección de fraude. Ofrecer YubiKey físico y canal de soporte para usuarios sin smartphone.

## Slide 9
05 / ROADMAP DEL PROYECTO
Planificación de Sprints — 8 Semanas
▶ EN CURSO
S1
Arquitectura
& Setup
Sem 1–2
Infraestructura aislada Sis. A y B
Despliegue servidor Keycloak
Configuración inicial de Red
S2
Gestión de
Identidades
Sem 3–4
HU01: SSO entre sistemas
Autenticación OIDC y RBAC
Federación LDAP/AD
S3
Criptografía
& MFA
Sem 5–6
HU02: TOTP 2FA móvil
HU03: Integración AWS KMS
Cifrado de payload en tránsito
S4
Auditoría
& Despliegue
Sem 7–8
Análisis SAST con SonarQube
Remediación OWASP Top 10
Fairness Audit y despliegue

## Slide 10
05 / ROADMAP — HISTORIAS DE USUARIO
Backlog Priorizado del Proyecto
🔄 HU01
S2
8 pts
Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión una sola vez (SSO), para que pueda navegar entre Sistema A y B sin reingresar credenciales
📱 HU02
S3
5 pts
Como administrador de seguridad, quiero exigir código TOTP desde app móvil, para que los accesos sean verificados con un segundo factor de autenticación
🔐 HU03
S3
13 pts
Como Sistema A, quiero cifrar el payload antes de enviarlo al Sistema B usando KMS, para que la trama no pueda ser interceptada ni leída en tránsito
🔍 HU04
S4
8 pts
Como equipo de seguridad, quiero ejecutar análisis SAST con SonarQube en el pipeline CI/CD, para que detectar y remediar vulnerabilidades antes del despliegue

## Slide 11
04 / IMPACTO Y ÉTICA
Evaluación de Impacto Multidimensional
⚙
Tecnológico & Operativo
⚠ Riesgos
• SPOF: Si KMS falla → Sistema B detiene operaciones
• Incremento de latencia por llamadas externas al KMS
✅ Mitigaciones
• Alta Disponibilidad Multi-AZ
• Circuit breaker y cola de mensajes de respaldo
🌍
Social & Ético
⚠ Riesgos
• MFA excluye usuarios sin smartphone o con brecha digital
• Sesgo algorítmico contra zonas rurales o de baja conectividad
✅ Mitigaciones
• Tokens físicos YubiKey como alternativa
• Soporte humano directo para falsos positivos
🔏
Privacidad & Datos
⚠ Riesgos
• Keycloak centraliza gran volumen de PII corporativa
• Una brecha en el IAM comprometería todas las identidades
✅ Mitigaciones
• Keycloak en red privada sin exposición pública
• Cifrado de BBDD interna + auditoría de accesos

## Slide 12
Diagrama de Flujo: SSO y MFA
Explica visualmente la lógica del Single Sign-On y el Segundo Factor de Autenticación. Muestra que el usuario solo se autentica una vez para ambos sistemas.

## Slide 13
CONCLUSIONES DEL SPRINT 1
Compromisos Arquitectónicos del Equipo
🏗
Security by Design
La seguridad se integrará desde el primer sprint, no como un parche final. El diseño arquitectónico incluirá controles de seguridad nativos en cada componente.
🔑
Delegación Criptográfica
No se implementarán mecanismos de cifrado propios. Toda la gestión de llaves será delegada al KMS especializado para garantizar estándares robustos.
⚖
Responsabilidad Ética
Las políticas de seguridad serán diseñadas con enfoque de equidad (Fairness Audit). La protección de datos nunca podrá convertirse en exclusión digital.
🚀 Próximo paso: Sprint 2 — Implementación de SSO, OIDC y Federación de Usuarios (Semanas 3-4)